# Plano de execução — Sistema de Ocorrências V2

Arquitetura atual: Flutter + Supabase Auth + PostgreSQL + RLS

# 1. Objetivo

Construir a V2 mobile de forma incremental, preservando histórico de commits, branches, PRs e testes pequenos.

A arquitetura atual é:

Flutter/Dart → Supabase Auth + PostgreSQL + RLS

Não haverá FastAPI separado no MVP e não haverá dependência de um PC da escola funcionando como servidor.

O histórico oficial será o PostgreSQL. PDFs serão gerados apenas quando necessários e não serão armazenados permanentemente como histórico.

# 2. Regras funcionais que guiam a implementação

1. Cada professor terá uma conta própria.

2. Cada ocorrência será vinculada ao professor autenticado que a criou.

3. O professor poderá consultar suas próprias ocorrências completas.

4. O histórico de um aluno reunirá ocorrências registradas por professores diferentes.

5. O histórico resumido mostrará quantidade total, professor, motivo e data.

6. Cada aluno terá ID próprio e turma associada.

7. A quantidade de ocorrências será calculada diretamente dos registros do banco.

8. O histórico será carregado sob demanda após pesquisa do aluno.

9. RLS e consultas seguras devem proteger dados que não precisam ser visíveis a todos.

10. PDF não será usado como banco de histórico.

# 3. Cronograma faseado

| Fase | Descrição | Branch sugerida | Resultado mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Atualizar documentação e preparar estrutura Flutter | docs/arquitetura-v2-supabase | Documentação consistente e projeto Flutter inicial executando |
| 1 | Criar projeto Supabase e modelar tabelas principais | feature/supabase-schema | profiles, students e occurrences criadas com relacionamentos básicos |
| 2 | Integrar Supabase Auth ao Flutter | feature/auth-supabase | Login funciona e o app conhece o usuário autenticado |
| 3 | Implementar roles, RLS e acesso seguro ao histórico resumido | feature/rls-permissoes | Professor não consegue burlar permissões; consulta resumida funciona |
| 4 | Implementar tela e fluxo de nova ocorrência | feature/nova-ocorrencia | Professor autenticado registra ocorrência vinculada ao próprio ID |
| 5 | Implementar “Minhas ocorrências” | feature/minhas-ocorrencias | Professor consulta registros completos criados por ele |
| 6 | Implementar pesquisa e histórico por aluno | feature/historico-aluno | Busca mostra aluno + turma + total; detalhe mostra professor, motivo e data |
| 7 | Gerar PDF localmente a partir de uma ocorrência | feature/pdf-mobile | PDF é gerado sob demanda sem ser salvo como histórico permanente |
| 8 | Integrar Gmail API para envio | feature/gmail-api-mobile | PDF pode ser enviado e o app informa sucesso/falha corretamente |
| 9 | Testes de integração, segurança e UX | test/integracao-v2 | Fluxos principais testados em Android e regras de acesso revisadas |
| 10 | Empacotamento e validação na escola | chore/release-v2 | APK de teste validado com usuários reais e documentação final atualizada |

Não avançar várias fases de uma vez. Cada fase deve ser revisável e testável isoladamente.

# 4. Modelagem inicial sugerida

A Fase 1 deve começar simples.

## profiles

id          uuid  → auth.users.id
nome        text
role        text  → professor | gestor | admin
ativo       bool
created_at  timestamp

## students

id          uuid ou bigint
nome        text
turma       text
ativo       bool
created_at  timestamp

## occurrences

id           uuid ou bigint
student_id   FK → students.id
created_by   FK → profiles.id
motivo       text
relato       text
providencias text
created_at   timestamp
email_status text opcional

Motivos e providências podem virar tabelas relacionadas depois, se isso trouxer benefício real. Não normalizar por complexidade sem necessidade.

# 5. Segurança e permissões

A interface não é a camada de segurança.

O Supabase deve aplicar RLS desde cedo.

## Regra mínima esperada

usuário autenticado pode inserir ocorrência apenas com created_by = auth.uid();

professor pode ler os registros completos que ele criou;

gestor/admin pode receber permissões mais amplas;

histórico resumido entre professores deve expor apenas os campos necessários.

Como RLS é orientada a linhas e o histórico compartilhado pode precisar esconder colunas como relato e providências, preferir uma view segura ou RPC específica para o resumo do aluno.

Exemplo de saída dessa consulta:

student_id
professor_nome
motivo
data

O total deve ser calculado com COUNT(*) sobre as ocorrências do aluno.

# 6. Estrutura Flutter sugerida

v2-mobile/
├── lib/
│   ├── main.dart
│   ├── core/
│   │   ├── supabase/
│   │   └── config/
│   ├── features/
│   │   ├── auth/
│   │   ├── occurrences/
│   │   └── history/
│   └── services/
│       ├── pdf_service.dart
│       └── email_service.dart
├── test/
└── docs/

Evitar criar camadas e abstrações sem uso. A estrutura pode crescer conforme o projeto realmente precisar.

# 7. Fluxos mínimos de teste

## Autenticação

login válido entra no app;

login inválido falha com mensagem adequada;

logout encerra a sessão.

## Nova ocorrência

professor autenticado consegue salvar;

created_by corresponde ao usuário autenticado;

usuário não consegue registrar ocorrência fingindo ser outro professor.

## Minhas ocorrências

professor A vê seus registros completos;

professor A não recebe detalhes completos privados de professor B sem permissão apropriada.

## Histórico do aluno

pesquisa retorna aluno e turma;

quantidade total corresponde aos registros reais;

registros de professores diferentes aparecem no resumo;

resumo mostra professor, motivo e data;

nenhum PDF é necessário para consultar histórico.

## PDF e e-mail

PDF é criado sob demanda;

PDF não é persistido como histórico;

sucesso e falha no envio são informados corretamente.

# 8. Convenções de Git

## Commits

feat: nova funcionalidade

fix: correção

docs: documentação

test: testes

refactor: mudança sem alterar comportamento

chore: configuração e manutenção

## Pull Requests

Cada PR deve responder:

1. O que mudou?

2. Como testar?

3. Houve mudança de arquitetura ou permissão?

4. A documentação precisa ser atualizada?

Evitar um único PR que implemente a V2 inteira.

# 9. O que foi removido do plano antigo

As seguintes decisões antigas não fazem mais parte da arquitetura atual do MVP:

FastAPI como backend obrigatório;

JWT próprio emitido pelo FastAPI;

SQLModel como camada de persistência principal;

SQLite como banco da V2;

diretório backend/ obrigatório;

deploy separado de um servidor FastAPI;

PDF gerado obrigatoriamente no servidor.

Foram substituídas por Supabase Auth, PostgreSQL, RLS e integração direta do Flutter com o Supabase.

# 10. Próximo passo imediato

Depois de atualizar estes documentos no GitHub:

1. criar/inicializar o projeto Flutter dentro de v2-mobile;

2. criar o projeto Supabase;

3. modelar apenas as tabelas essenciais;

4. configurar autenticação;

5. implementar e testar RLS antes de construir o fluxo completo de ocorrências.

A prioridade da primeira etapa da V2 é provar este caminho mínimo:

login → usuário autenticado → salvar ocorrência → recuperar registro com permissão correta

Somente depois disso avançar para histórico, PDF e Gmail API.